## Slide 1
Bilan RASTeR :
Infrastructure de Données Spatiale LETG
Projet: Mettre en place une IDS LETG adossée aux OSUs
Objectif: Cataloguer, Stocker, Diffuser l’information géographique produite par l’UMR
(Infrastructure portée par LETG adossé aux OSUs de Rennes, Brest et Nantes)

## Slide 2
Bilan RASTeR :
Infrastructure de Données Spatiale LETG
    Historique
    - depuis 2003 à Géomer : MEnIr héberge 219 fiches de métadonnées/données
    24 Mai 2011 Séminaire IUEM / LETG «Données : Stockage, Archivage, diffusion »
    26 Mai 2011 Séminaires OSUR / LETG «Séminaires Métadonnées »
    Fin 2011 Emergence d’un projet IDS Inter-OSU co-porté par LETG
    Début 2012 Projet commun LETG / OSUR / IUEM
AG UMR 18 Octobre 2012

## Slide 3
Bilan RASTeR :
Infrastructure de Données Spatiale LETG
    Activité sur le Projet pour 2012
    20 Janvier : Réunion à Brest (LETG)  Projet de IDS LETG
    30 janvier : CU UMR  RASTeR en charge du projet d’IDS LETG
    29 Mai : Réunion à Rennes (LETG / OSUR / IUEM / DotGEE)  Rencontre de tous les acteurs
    6 Juin : Réunion à Rennes (LETG / OSUR / Dotgee)  lancement pour Rennes
    2 Juillet : Réunion à Brest (LETG / IUEM / DotGEE)  lancement pour Brest
    28 Aout : Réunion à Brest (LETG / IUEM / DotGEE)  suivi intermédiaire de la prestation
    28 Septembre : Réunion à Nantes (LETG / OSUNA /GEOPAL)  Point sur le site de LETG-Nantes pour trouver un interlocuteur
    3 Octobre : Réunion à Quimper (LETG / OSUR / IUEM / UMR SAS / DotGEE)  point sur le projet et présentation des projets du SAS sur les WPS
AG UMR 18 Octobre 2012

## Slide 4
Bilan RASTeR :
Infrastructure de Données Spatiale LETG
    Bilan du Projet pour 2012
    - Prestation en cours par la société Dotgee
    - Geoportail LETG en cours d’évaluation par Brest et Rennes
    Intégration des métadonnées / données (en cours)
    Récupération des métadonnées / données déjà existante à Brest :
    « Moissonnage » de Menir (en cours)
    Prestation en cours pour fin 2012
      Finalisation de la centralisation de l’authentification
      Développement spécifique pour l’affichage de variable sous forme de graphiques
      Modification du GEOCMS  Affichage graphique propre
      Evaluation du transfert d’un géotraitement (Maddog) vers la plateforme (WPS)
AG UMR 18 Octobre 2012

## Slide 5
Bilan RASTeR :
Infrastructure de Données Spatiale LETG
    Demo sur OSURIS et LETGIS

## Slide 6
Bilan RASTeR :
Infrastructure de Données Spatiale LETG
     Perspectives 2013
    Ouverture du Portail LETG.
    Rédaction d’un document de référence pour définir et saisir les métadonnées et intégrer les données sur le portail.
    Mise en place d’une formation aux personnes relais dans les sites.
    Perspectives à moyen terme
      Développer l’aspect donnée et Web Processus Service (WPS) pour offrir de la plus value à nos données?
      Lien avec Hal? (Publication / Données)
      …
AG UMR 18 Octobre 2012

## Slide 7
Bilan RASTeR :
Infrastructure de Données Spatiale LETG
    Dimension stratégique
    LETG occupe une place centrale par sa structure multi-sites et son implication dans 2 Zones Ateliers (Armorique et ZABRI) et 3 OSU (IUEM, OSUR, OSUNA).
    Une réflexion bien avancée par rapport à d’autres structures que se soit sur la question des métadonnées comme celle de la diffusion des données.
AG UMR 18 Octobre 2012

## Slide 8
Bilan RASTeR :
Infrastructure de Données Spatiale LETG
Projet initial d’une IDS LETG
OSU IUEM
GéoRépertoire
LETG-Brest
OSUNA
GéoRépertoire
LETG-Nantes
OSU IUEM
GéoRépertoire
LETG-Rennes
GéoRépertoire
LETG-Caen
GéoRépertoire
LETG-Angers
GéoPortail
LETG
    Dimension Politique

## Slide 9
Bilan RASTeR :
Infrastructure de Données Spatiale LETG
C@RMEN
GEOPAL
GEOBretagne
Infrastructure centralisée par LETG
OSU IUEM
GéoRépertoire
LETG-Brest
OSUNA
GéoRépertoire
LETG-Nantes
OSUR
GéoRépertoire
LETG-Rennes
GéoRépertoire
LETG-Caen
GéoRépertoire
LETG-Angers
GéoPortail
LETG
OSU IUEM
GéoRépertoire
LETG-Brest
OSUNA
GéoRépertoire
LETG-Nantes
OSUR
GéoRépertoire
LETG-Rennes
GéoRépertoire
LETG-Angers
GéoPortail
LETG
GéoRépertoire
LETG-Caen
C@RMEN
GEOPAL
Infrastructure LETG moissonne les autres
    Dimension Politique

## Slide 10
Bilan RASTeR :
Infrastructure de Données Spatiale LETG
     Dimension politique
    Quelle est la position des sites par rapport à l’outils LETG?
    Outils développés dans les différentes régions:
    Georchestra : Brest et Rennes
    Geopal : Nantes et Angers
    C@rmen : Caen
    (Initiative portée par le RASTeR  Georchestra)
    - Quelle est l’implication des sites de LETG dans ces structures régionales?
    - Quelles sont les personnes relais qui souhaitent s’impliquer dans le projet?
    Questions déterminantes pour la cohérence et la poursuite des travaux sur le portail LETG
AG UMR 18 Octobre 2012